Утвержден

постановлением администрации

МР «Кызылский кожуун»

от 19.01.2021 № 9

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы» на территории Кызылского кожууна**

2020 г.

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Формирование комфортной городской (сельской) среды на территории Кызылского кожууна на 2018-2024 годы» |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального района «Кызылский кожуун» Республики Тыва |
| Соисполнители Программы | Администрации сельских поселений и пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва  - граждане, юридические лица (заинтересованные лица); |
| Цели Программы | - улучшение технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;  -организация благоустройства территорий муниципального образования;  - создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового пребывания населения;  - совершенствование архитектурно - художественного облика муниципального образования, размещение и содержание малых архитектурных форм. |
| Задачи Программы | - обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской (сельской) среды на территории Кызылского района Республики Тыва с учетом приоритетов территориального развития;  - создание универсальных механизмов вовлечения граждан, организаций (заинтересованных лиц) в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;  - повышение ответственности заинтересованных лиц за соблюдение чистоты и порядка, содержание объектов благоустройства;  - обеспечение реализации мероприятий программы в соответствии с утвержденными сроками;  - адаптация городской (сельской) среды для людей с физическими недостатками, обеспечивающую свободное передвижение людей с ограниченными возможностями. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов в рамках программы, 8 ед.;  2.Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству, 100 %;  3.Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов,4 000;  4. Количество благоустроенных общественных территорий в рамках программы 2 ед.;  5. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству, предусмотренных в рамках муниципальной программе, 100%;  6. Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций 5%;  7. Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций 10%. |
| Сроки реализации  Программы | 2018 -2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы в 2018-2024 годах составит:  за счет всех источников финансирования – 33641,43 тыс. рублей, в том числе:  за счет средств федерального бюджета 30595 тыс. рублей, из них по годам:  2018 –2375 тыс. руб.;  2019 – 2970 тыс. руб.;  2020 – 4750 тыс. руб.;  2021 – 6000 тыс. руб.;  2022 – 5000 тыс. руб.;  2023 – 4750 тыс. руб.;  2024 – 4750 тыс. руб.;  за счет средств республиканского бюджета – 766,39 тыс.рублей, из них по годам:  2018 –125 тыс.рублей;  2019 – 29,9 тыс. руб.;  2020 – 250 тыс. руб.;  2021 – 50,49 тыс. руб.;  2022 – 50,0 тыс. руб.;  2023 – 11,0 тыс. руб.;  2024 – 250 тыс. руб.;  за счет средств местных бюджетов – 2280,04 тыс.рублей;  из них по годам:  2018 – 1000 тыс. руб.;  2019 – 157,9 тыс.руб.;  2020 – 500 тыс. руб.;  2021 – 60,59 тыс. руб.;  2022 – 50,55 тыс. руб.;  2023 – 11,0 тыс. руб.;  2024 – 500 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение доли дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;  - увеличение количества дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;  - подготовка комплектов проектное – сметной документации на выполнение ремонта дворовых территорий МКД;  - увеличение общей площади дорожного покрытия дворовых территорий МКД приведенных в нормативное состояние;  - создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей;  - увеличение числа граждан, обеспеченных комфортными условиями проживания в МКД;  - благоустройство территорий общественных территорий муниципального образования;  - улучшение эстетического состояния общественных территорий муниципального образования;  - уровень информирования о мероприятиях по формированию современной городской (сельской) среды муниципального образования, в ходе реализации Программы достигнет до 100%;  - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы, составит 100 % |

1. **Сфера реализации Программы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз ее развития**

Кызылский район (кожуун) образован 21 февраля 1975 года из девяти сельских поселений (сумонов): с. Баян-Кол, с. Кара-Хаак, с. Сукпак, с. Терлиг-Хая, с. Усть-Элегест, с. Черби, с. Шамбалыг, с. Ээрбек, с. Целинное и районного центра - поселка городского типа Каа-Хем. Общая численность населения района (кожууна) на 2017 г. – 31 058 человек. Общая площадь Кызылского кожууна составляет 40850,0 кв. км. Расстояние от центра до столицы Республики Тыва - г. Кызыла 10 километров. Кызылский кожуун граничит с Улуг-Хемским кожууном на западе, Тоджинским на северо-востоке, Пий-Хемским на северо-западе и севере. На востоке и юге - Каа-Хемским и Тандинским районами (кожуунами). Район связан автодорогой федерального значения с Красноярским краем и другими районами страны.

Фонд многоквартирных домов Кызылского района состоит из 8 МКД, образующих 8 дворовых территорий. Основная часть домов построена от 2 до 60 лет назад. Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по району полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Система ливневой канализации отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий.

В большинстве дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных детских и спортивных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к хаотичной парковке.

В существующем жилищном фонде на территории Кызылского муниципального района объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям.

Планировка и застройка муниципального образования, формирование жилых и общественных зон проводились без учета требований доступности для маломобильных граждан. Состояние объектов благоустройства территорий муниципального образования в большинстве случаев не обеспечивает свободное передвижение людей с ограниченными возможностями.

До настоящего времени благоустройство дворовых территорий населенных пунктов Кызылского кожууна осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства.

В рамках муниципальной программы "Формирование современной городской (сельской) среды на территории Кызылского муниципального района на 2017 год" реализованы проекты по благоустройству 2 общественных территорий.

Тем не менее, неблагоустроенными остались еще 28 общественных территорий общественных территорий и 8 дворовых территорий. Степень их благоустроенности не отвечает градостроительным, санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, ухудшают внешний облик населенных пунктов и района в целом.

В целом благоустройство населенных пунктов Кызылского муниципального района находится на неудовлетворительном уровне. В большинстве сельских поселений не асфальтированы дороги, тротуарная сеть практически отсутствует, 95 % имеющихся тротуарных дорожек подлежат реконструкции.

Основными местами массового отдыха населения являются сельские клубы и скверы. Эти объекты требуют капитального ремонта.

Для решения указанных проблем необходим комплексный подход, который предполагает использование программно-целевого метода, рассчитанный на среднесрочный период.

Одним из наиболее важных моментов благоустройства района является благоустройство наиболее посещаемых территорий (центральные улицы, площадки, парки и скверы), строительство тротуаров по улице, где расположены социально значимые объекты сельских поселений.

Довольно остро стоит и вопрос благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов. Строительство детских и спортивных площадок, озеленение дворовых территорий и организация освещения окажет положительное влияние на эстетическое состояние района и удовлетворенность населения уровнем благоустройства.

Созданию современной и комфортной для проживания среды способствует обустройство существующих источников питьевой воды необходимым оборудованием, что подразумевает строительство твердой площадки, установку труб и желоба для удобного питья и забора воды, очистку каналов и установку железобетонных лотков для отвода воды.

Реализация Программы, предусматривающая согласованные действия органов местного самоуправления муниципального образования и населения района, будет способствовать решению вышеперечисленных задач и позволит комплексно подойти к решению вопроса благоустройства территорий и тем самым обеспечит комфортные условия проживания для жителей района.

**Информация о текущем состоянии сферы благоустройства в населенных пунктах Кызылского муниципального района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017год |
| 1 | Количество и площадь дворовых территорий | ед./ кв. м | 8 |
| 2 | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов). | ед./ кв. м | 1/837,62 |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий. | % | 12 |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения Кызылского кожууна | % | 27 |
| 7 | Количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.). | ед. | 30 |
| 8 | Доля и количество благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий. | % / ед. | 40/12 |
| 9 | Доля и количество общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве. | % / ед. | 100/30 |
| 10 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования. | кв.м. | 20 |
| 11 | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики). | % | 2 |
| 12 | Информация о наличии трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий (при наличии такой практики) | % | 50 |

**2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей, задач и целевых индикаторов муниципальной программы**

Целью Программы является повышение уровня комплексного благоустройства территории Кызылского муниципального района, в том числе:

- улучшение технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов;

- организация благоустройства территорий муниципального образования;

- создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового пребывания населения;

- совершенствование архитектурно - художественного облика муниципального образования, размещение и содержание малых архитектурных форм.

- формирование доступной городской (сельской) среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской (сельской) среды на территории Кызылского муниципального района РТ с учетом приоритетов территориального развития;

- создание универсальных механизмов вовлечения граждан, организаций (заинтересованных лиц) в реализацию мероприятий по благоустройству территорий;

- повышение ответственности заинтересованных лиц за соблюдение чистоты и порядка, содержание объектов благоустройства;

- адаптация городской (сельской) среды для людей с физическими недостатками, обеспечивающую свободное передвижение людей с ограниченными возможностями.

Успешное выполнение поставленных задач позволит улучшить условия жизни населения и повысить привлекательность района, как для проживания, так и для проведения хозяйственной деятельности, развертывания частной инициативы, привлечения бизнеса. Будут созданы необходимые условия для развития других систем жизнеобеспечения населения района в целом.

Период реализации Программы 2018-2024 годы.

Показатели (индикаторы) эффективности реализации Программы приводятся в **приложении 1** к Программе.

1. **Характеристика основных мероприятий Программы**

В рамках Программы на 2018-2024 гг. для достижения поставленных целей предусматривается реализация следующих мероприятий:

- комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Кызылского муниципального района Республики Тыва;

- оздоровление санитарного состояния и улучшения эстетического внешнего вида населенных пунктов района за счет реализации проектов благоустройства наиболее посещаемых территорий и мест массового отдыха населения;

- озеленение населенных пунктов района (посадка деревьев и кустарников, устройство и ремонт газонов и цветников, санитарная обрезка деревьев и прореживание загущенных посадок);

- строительство детских игровых и спортивных площадок;

- благоустройство дворовых и общественных территорий с учетом их доступности для маломобильных групп населения;

- расширение механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.

Перечень основных мероприятий приведен в **приложении 2** к Программе.

Благоустройство дворовых и общественных территорий предусматривает выполнение минимального и дополнительного перечня работ:

**минимальный перечень работ:**

– ремонт дворовых проездов (асфальтирование);

– организация освещения;

– установка скамеек;

– установка урн для мусора.

- установка беседок.

**дополнительный перечень работ:**

**–** оборудование детских и (или) спортивных площадок;

– оборудование автомобильных парковок;

* озеленение придомовых территорий;
* установка скамеек со спинками и подлокотниками для инвалидов и маломобильных групп граждан;
* устройство пандусов на придомовых территориях для инвалидов и маломобильных групп граждан;

- устройство ограждения детских и (или) спортивных площадок;

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в Таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Тариф за ед. изм. (руб.) |
| 1 | Изготовление скамеек  C:\Users\user\Desktop\i.jpg | Шт. | 6000 |
| 2 | Изготовление урн  C:\Users\user\Desktop\i (1).jpg | Шт. | 2500 |
| 3 | Изготовление дворовых фонарей  C:\Users\user\Desktop\item_5590_1_2838231.jpg | Шт. | 58811 |
| 4 | Установка урн | шт. | 1100 |
| 5 | Установка столбов для освещения | шт. | 30000 |
| 6 | Установка скамеек | шт. | 2000 |
| 7 | Устройство асфальтного покрытия | м3 |  |

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий составляет не менее двух процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием приведен в **приложении 3** к Программе.

Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий определяется в форме ежегодных субботников по уборке дворовой территории (не менее одного субботника за отчетный год).

Проведение субботников по уборке дворовой территории оформляется уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме, соответствующим актом, который подлежит согласованию с представителем управляющей компании.

При формировании заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Кызылского муниципального района, подлежащих благоустройству, заинтересованные лица вправе выбрать, какие из видов работ, входящих в минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий, планируются к реализации.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, сформированный по результатам инвентаризации уровня благоустройства территории Кызылского района, проведенной в соответствии с постановлением администрации Кызылского кожууна от 01 сентября 2017 года и на основании предложений, поступивших от заинтересованных лиц, приведен в **приложении 4** к Программе.

Информация о мероприятиях по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и о заключенных по результатам соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденными в муниципальном образовании правил благоустройства приведена в **приложении 5** к Программе.

1. **Ресурсное обеспечение программы**

Основными источниками финансирования Программы являются средства республиканского бюджета, в том числе за счет целевых субсидий, поступивших из федерального бюджета, средства местного бюджета Кызылского муниципального района, средства заинтересованных лиц.

Общий объем финансирования Программы в 2018-2024 годах составит:

за счет всех источников финансирования – 34778,99 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 30345 тыс. рублей, из них по годам:

2018 –2375 тыс.руб.;

2019 – 2970 тыс. руб.;

2020 – 4750 тыс. руб.;

2021 – 6060,6 тыс. руб.;

2022 – 4750 тыс. руб.;

2023 – 4750 тыс. руб.;

2024 – 4750 тыс. руб.;

за счет средств республиканского бюджета – 1215,5 тыс.рублей, из них по годам:

2018 –125 тыс.рублей;

2019 – 29,9 тыс. руб.;

2020 – 250 тыс. руб.;

2021 – 61,2 тыс. руб.;

2022 – 250 тыс. руб.;

2023 – 250 тыс. руб.;

2024 – 250 тыс. руб.;

за счет средств местных бюджетов – 3218,49 тыс.рублей;

из них по годам:

2018 – 1000 тыс. руб.;

2019 – 157,9 тыс.руб.;

2020 – 500 тыс. руб.;

2021 – 60,59 тыс. руб.;

2022 – 500 тыс. руб.;

2023 – 500 тыс. руб.;

2024 – 500 тыс. руб.

При выборе финансовой формы участия заинтересованных лиц, размер такого участия определяется не персонифицировано по каждому заинтересованному лицу, а совокупно в отношении проекта благоустройства каждой дворовой территории. При этом минимальная доля участия должна составлять не менее 2 процентов от стоимости проекта.

# Механизм реализации Программы

Ответственным исполнителем является администрация Кызылского района Республики Тыва.

Администрация Кызылского района:

1. Обеспечивает проведение общественного обсуждения проекта Программы (со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования), в том числе при внесении в нее изменений, в соответствии с нормативными правовыми актами, утвержденными администрацией Кызылского муниципального района, устанавливающими Порядок общественного обсуждения проекта Программы, Порядки и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений о включении дворовых территорий и общественных территорий в муниципальную программу «Формирова­ние современной городской (сельской) среды» на 2018 - 2024 годы.

По итогам общественного обсуждения необходимо осуществить доработку Программы с учетом предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и (или) общественной территории.

2. Заключает с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва соглашение о предоставлении субсидии, для чего обеспечивает представление в адрес министерства необходимых для получения субсидий документов, указанных в разделе 4 «Ресурсное обеспечение программы» Программы.

3. Разрабатывает и утверждает в срок до 1 февраля 2018 года с учетом обсуждениями с представителями заинтересованных лиц дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в Программу на 2018 год, а также дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории **приложение 6** к программе.

Порядок разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории муниципального образования, а также дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования приведен в **приложении 7** к Программе.

4. Обеспечивает синхронизацию выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в Кызылском муниципальном районе федеральными, республиканскими и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

5. Обеспечивает проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

6. Заключают договора с подрядными организациями на выполнение мероприятий Программы, в том числе на осуществление строительного контроля;

7. Представляет ежемесячно отчеты о выполненных мероприятиях Программы в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ, в соответствии с периодичностью и сроками, установленными соглашением о предоставлении субсидии муниципальному образованию.

**5. Трудовые ресурсы**

Одной из проблем благоустройства поселков является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Для выполнения мероприятий по минимальному перечню работ по благоустройству дворовых территорий будут привлекаться жители домов и волонтеры из числа школьников и студентов.

Форма трудового участия определяется количеством проведенных субботников или отработанных человеко-часов. Минимальная доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории должна составлять не менее двух субботников, продолжительностью 2-4 часа или 4-8 чел./час. в расчете на одного участника субботника. Субботник считается состоявшимся, если в нем приняли участие не менее 2/3 от общего количества заинтересованных лиц.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе «Формирование

современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы» на территории Кызылского кожууна

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Единица измерения** | **Значения показателей** | | | | | |  | |  | |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | | **2024 год** | |
| 1 | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 3 | Площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | кв. м | 1864 | 1688 | 1500 | 450 | 450 | 450 | | 450 | |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий в рамках программы | ед. | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | |
| 5 | Доля благоустроенных общественных территорий от  общего количества общественных территорий, подлежащих благоустройству | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | 20 | |
| 7 | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 5 | |
| 8 | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | |
| 9 | Количество реализованных проектов благоустройства, представленных в Министерство строительства и ЖКХ Республики Тыва для включения в Федеральный реестр лучших реализованных практик (проектов) по благоустройству | шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | | 6 | |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе «Формирование

современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы» на территории Кызылского кожууна

**Перечень**

**основных мероприятий Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер и наименование основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | | **Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)** | **Основные направления реализации** | **Связь с показателями Программы** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** |
| **Задача 1** | | | | | | |
| 1. Оздоровление санитарного состояния и улучшения эстетического внешнего вида населенных пунктов Кызылского района | Администрация Кызылского муниципального района РТ | 2018 | 2024 | Обеспечение привлекательного внешнего вида поселений Кызылского района | Приведение в соответствие с Правилами благоустройства, фасадов зданий и рекламных конструкций | Показатель 1  «Доля объектов архитектуры, фасады которых соответствуют Правилам оформления фасадов зданий, от общего числа объектов»  Показатель 2  «Доля объектов архитектуры, фасады которых приведены в соответствие с Правилами оформления фасадов, в рамках Программы за отчетный период» |
| 2.Озеленение населенных пунктов Кызылского района (посадка деревьев и кустарников, устройство и ремонт газонов и цветников, санитарная обрезка деревьев и прореживание загущенных посадок) | Администрация Кызылского муниципального района РТ | 2018 | 2024 | Обновление зеленых зон населенных пунктов Кызылского района, озеленение парковых зон, улучшение экологического состояния Кызылского муниципального района | Привлечение граждан к процессу посадки деревьев  Назначение ответственных за содержание зеленых зон и деревьев  Обязать юридические лица и индивидуальных предпринимателей благоустроить свои территории в плане озеленения | Показатель 1  «Доля площади обновленных зеленых зон от общей площади зеленых зон Кызылского муниципального района»  Показатель 2  «Доля площади обновленных зеленых зон от общей площади зеленых зон Кызылского муниципального района, обновленных при трудовом участии граждан»  Показатель 3  «Доля благоустроенных территорий юр. лиц и ИП за отчетный период» |
| Благоустройство дворовых территорий, общественных территорий с учетом доступности для маломобильных групп населения | Администрация Кызылского муниципального района РТ | 2018 | 2024 | Улучшение городской (сельской) среды, путем благоустройства дворовых территорий, создание мест для массового отдыха населения и занятия спортом | *-оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными, звуковыми и тактильными средствами ориентации, информации и сигнализации;*  *- увеличение количества парковочных мест для инвалидов на автостоянках с учетом реальной их необходимости, а не только по минимальным нормам;*  *- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, площадях;*  *- установка скамеек со спинками для отдыха;*  *- организация освещения;*  *- установка беседок;*  *- оборудование тротуаров бордюрными пандусами для въезда;*  *- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;* | Показатель 1  «Доля благоустроенных дворовых и общественных территорий от общего количества территорий»  Показатель 2  «Площадь благоустроенной территории массового отдыха населения и наиболее посещаемых территорий Кызылского района» |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Программе «Формирование

современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы» на территории Кызылского кожууна

**Порядок**

**аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий**

1. **Общие положения**
   1. Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Кызылского муниципального образования, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.
   2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

* 1. Под формой финансового участия понимается:

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

- доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

1. **Порядок трудового и (или) финансового участия**

**заинтересованных лиц**

2.1. Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

2.2. Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

1. **Условия аккумулирования и расходования средств**

3.1. В случае, если предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, администрации Кызылского муниципального района для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

3.2. Администрация Кызылского муниципального района, заключает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, в которых определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами.

3.3. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до начала работ по благоустройству дворовой территории.

Ответственность за неисполнение заинтересованными лицами указанного обязательства определяется в заключенном соглашении.

3.4. Администрация Кызылского муниципального района, обеспечивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.5. Администрация Кызылского муниципального района, обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте администрации Кызылского муниципального района в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация Кызылского муниципального района, ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной комиссии.

3.6. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Кызылского муниципального района:

- финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории;

- финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенного в дизайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

3.7. Администрация Кызылского муниципального района осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

1. **Контроль за соблюдением условий порядка**

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Кызылского муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством.

4.2. Администрация Кызылского муниципального района, обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

- экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

- возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к Программе «Формирование

современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы» на территории Кызылского кожууна

**Адресный перечень общественных и дворовых территорий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адрес местонахождения дворовой территории | Площадь  кв.м | Вид территории | Срок реализации |
|  | Пгт. Каа-Хем, благоустройство «Аллеи Шахтеров» по улице Шахтерская | 7680 | общественная | 2021 г |
|  | Пгт. Каа-Хем, благоустройство въездного знака Каа-Хем | 5 | общественная | 2021 г |
|  | с. Сукпак, благоустройство въездного знака «Небесные ворота» | 5 | общественная | 2021 г |
|  | с. Усть-Элегест, благоустройство въездного знака | 5 | общественная | 2021 г |
|  | Пгт. Каа-Хем, благоустройство «Аллеи славы» по улице Шахтерская | 4022 | общественная | 2022 г |
|  | Пгт. Каа-Хем, благоустройство сквера «Преображение» | 12662 | общественная | 2023 г |
|  | с. Сукпак, благоустройство подъездной дороги к с. Сукпак | 2562 | общественная | 2024 г |
|  | с. Сукпак, улица Интернациональная | 600 | общественная | 2024 г |
|  | с. Сукпак, улица Фрунзе | 3376 | общественная | 2024 г |
|  | с. Сукпак, улица Кечил-оола | 6894 | общественная | 2024 г |

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

к Программе «Формирование

современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы» на территории Кызылского кожууна

Информация о мероприятиях по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, и о заключенных по результатам соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в Кызылском муниципальном образовании правил благоустройства.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

к Программе «Формирование

современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы» на территории Кызылского кожууна

**Визуализированный перечень объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории**

|  |
| --- |
| **Виды работ** |
| 1. Установка скамеек |
| **razmery-sadovoy-skameyki** |
| 1. Установка урн |
| **80282684_w200_h200_y4** |
| **2068818_urny-razmery** |
| 1. Установка консольных светильников (кобра) |
| 2879429572 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

к Программе «Формирование

современной городской (сельской) среды на 2018-2024 годы» на территории Кызылского кожууна

**Порядок**

**разработки, обсуждения, согласования и утверждения**

**дизайн-проекта благоустройства дворовой территории,**

**дизайн-проекта благоустройства общественной территории**

1. **Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории и их утверждение в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской (сельской) среды» (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) и текстовый материал, с планировочной схемой, фото-фиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемого перечня элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории или территории общего пользования. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или территории общего пользования с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) территории общего пользования, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

1. **Разработка дизайн - проектов**

2.1. С учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц разрабатываются и утверждаются **не позднее 1 марта 2018 года** дизайн -проекты благоустройства каждой дворовой территории и дизайн - проекты благоустройства общественных территорий, включенные в муниципальную программу на 2018 год.

2.2. Разработка дизайн - проекта в отношении дворовых и общественных территорий осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства Кызылского муниципального района, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами, а также с учетом требований формирования доступной городской (сельской) среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

Разработка дизайн - проекта благоустройства дворовой территории осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн - проекта**

3.1. Обсуждение и согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории осуществляется с участием уполномоченного лица, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме (далее – уполномоченное лицо).

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение и согласование дизайн - проекта благоустройства дворовой территории.

3.3. Утверждение дизайн - проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется председателем администрации Кызылского муниципального района ***в течение пяти рабочих*** дней со дня согласования дизайн - проекта дворовой территории уполномоченным лицом.

3.4. Обсуждение и согласование дизайн - проекта благоустройства общественной территории осуществляется с участием архитекторов и жителей дворовых территорий.

3.5. Утверждение дизайн - проекта благоустройства общественной территории осуществляется председателем администрации Кызылского муниципального района ***в течение пяти рабочих дней*** со дня согласования дизайн - проекта общественной территории уполномоченным лицом.

3.6. Дизайн - проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается председателем администрации муниципального района ***в двух экземплярах***, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

3.7. Дизайн - проект на благоустройство общественной территории утверждается председателем администрации Кызылского муниципального района в одном экземпляре и хранится в администрации Кызылского муниципального района.